Planeten
# Blackout
Contact: nopx,djesionek,Tim und weitere...
Projectstatus:
## Phase I - Streichen ✓
Decke streichen

Streichen
## Phase II - Planeten ✓
- UV Lampen anbringen und verdrahten
- Planeten holen
- Farbe kaufen
- „Schnur“ kaufen
- Planeten anmalen und anbringen

Planeten
## Phase III - Reflektoren

Planung
### Was wir brauchen
- evtl Pinsel
- Unterlage (Zeitung)
- Bohrer (evtl was größeres für die Decke/Betonwände?!)
- Dübel, Schrauben
- Lüsterklemmen, Schalter, Kabelführung
- Wasserwagge!
- Meterstab
### Termin
17. Nov bis 18.Nov ab 10 Uhr
## Telegram Gruppe